|  |  |
| --- | --- |
|  | Universidad Católica del Norte  Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas  Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación |

|  |  |
| --- | --- |
| **Acta de Constitución de Proyecto** | Ingeniería de Software  2° semestre 2017 |

En Antofagasta, \_9\_ de \_Noviembre\_ del 2017,

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | Sistema Informático para la Gestión de Cotizaciones (SIGC) |
| **ID Proyecto** |  |
| **Centro de Costo** | Unidad de Producción Audiovisual, Escuela de Periodismo. |
| **Monto Estimado** |  |
| **Sponsor** | Vicerrectoría de investigación UCN |
| **Jefe de Proyecto** | Jorge Molina Rojas |
| **Enunciado de Trabajo** | Realizar un proceso de desarrollo para obtener un producto de software que permita gestionar cotizaciones, sus versiones y realizar un seguimiento de los pagos. |
| **Justificación o Disparador** | La Unidad de Producción Audiovisual, presenta problemas con la gestión de las cotizaciones por los servicios prestados. |
| **Restricciones y Supuestos** | Restricciones: no se podrá estandarizar las tarifas de los servicios. Esto quedara en mano de la persona que realice la cotización. |
| **Riegos** | Exceder el tiempo del proceso de software. No lograr el objetivo que especifica el cliente. |
| **Principales Hitos** | 1.- Inicio del Proyecto: Doc. Entrevista, Acta de constitución de Proyecto.  2.- Análisis: Caso de Uso, Modelo de Dominio, Modelo de Actividades  3.- Diseño: Diagrama de clases, Operaciones del Sistema, Modele de la Base de Datos (MER, Dicc. datos)  4.- Implementación: Producto de Software, Manual de Usuario  5.- Pruebas: validación de los distintos módulos en la administración del sistema.  6.- Evaluación de costos y oportunidades.  7.- Operación: Implementación y Ingresos de los datos existentes.  8.- Poner en práctica el proyecto de acuerdo con las propuestas en el sistema.  9.- Mantenimiento: Revisión de los sistemas para prevenir problemas. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jorge Molina R  18.235.476-7 | Joaquín Solano A 18.857.206-5 | Eric Morales M  17936757-2 |